**Teostatud tööde akt** 13.12.2023. a

Käesoleva aktiga loevad

**Tellija** – Tapa Vallavalitsus, Andrus Freienthal ja

**Töövõtja –** OÜ Entec Eesti, Marko Laid

koostatuks Töövõtuleping nr 7-1/23/4-1 kohaselt **Tapa linnas asuvate Ambla mnt 41a ja Pargi tn 23a maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu** kooskõlastatud lahenduse. Lepingu punkti 4.2.2 kohasest töömahust on teostatud 49% (kooskõlastatud planeeringu lahenduse esitamine) ning teostamata jäi antud etapist vaid planeeringulahenduse esitamine vallavalitsusele vastuvõtmiseks.

Lepingu punkti 4.2.2 alusel kuulub tasumisele summas 4998.00 € + käibemaks 999.60 €, kokku 5997.60 €.

TELLIJA ................................................. TÖÖVÕTJA .............................................

*Andrus Freienthal Marko Laid*

Tapa Vallavalitsus Entec Eesti OÜ

*/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/*